【提出書類一覧表】

| 提出書類 | 提出期日 | 提 出 先 | 提出部数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人設置届 | 契約後7日以内 | 総務課担当者 | １ |  |
| 主任技術者等設置届 | 〃 | 〃 | １ |  |
| 工事工程表 | 〃 | 〃 | １ |  |
| ※建設業退職金共済証紙購入状況報告書（様式2号） | 工事請負契約締結後１ヶ月以内 | 〃 | １ | 請負金額 500万円以上 |
| 施工計画書 | 現場着手10日前まで | 監督員 | ２ | 付則－１ |
| ※建設リサイクル法届出書（副） | その都度 | 〃 | １ |  |
| ※工事カルテ受領書（受注時） [コリンズ] | 工事請負契約締結後１０日以内 | 〃 | １ |  |
| ※材料承認申請書 | 材料承認申請時 | 〃 | ２ | 書式－１ |
| 材料検査（確認）願 | 材料検査の ７日前から | 〃 | ２ | 書式－２ |
| ※支給材料（貸与品） 受領書（借用書） | 引渡しの日から ７日以内 | 〃 | ２ | 書式－３ |
| ※工場検査申請書 | 検査希望日 １０日前まで | 〃 | ２ | 書式－４ |
| ※修理保管証 | 工場持ち込み 修理時 | 〃 | ２ | 書式－５ |
| ※工事打合せ簿 | その都度 | 〃 | ２ | 書式－６ |
| 竣工書類一式 | 工事完成時まで | 〃 | １ | 付則－２ |
| 工事写真帳（電子媒体含む） | 〃 | 〃 | 各１ | 付則―３ |
| ※工事カルテ受領書（竣工時） [コリンズ] | 工事完成後 １０日以内 | 〃 | １ |  |
| 工事完成届 | 完成後７日以内 | 〃 | １ |  |
| 建設副産物実態調査データ等 | 工事完成時まで | 〃 | １ |  |
| ※建設業退職金共済関係提出書（様式１号） ※建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（様式3号） | 工事完成届提出時 | 〃 | １ | 請負金額 500万円以上 |

注：※印の書類は、不要の場合もあります。